**Project ID: PRBITOO2**

Projekat: **Testiranje CASIO kalkulatora**

**Test Plan – 0002**

**Predmet testiranja:** Kalkulator “CASIO Electronic calculator HL-4”.

**Metode testiranja:** Manuelno testiranje.

**Test scenariji:**

1. Pozitivno testiranje – TSC01,
2. Negativno testiranje – TSC02.

**Potrebni resursi:**

1. Kalkulator koji ce se testirati,
2. Word i Excel za pisanje potrebne dokumentcije,
3. Bugzilla za pracenje bag-ova i izvestavanje,
4. Test tim:
   1. test manger: Marko Markovic ,
   2. developer: Petar Petrovic,
   3. tester: Branislav Manojlovic.

**Redosled aktivnosti:**

1. Izvrsiti TSC01,
2. Izvrsiti TSC02,
3. Kreirati izvestaj,
4. Poslati izvestaj ucesnicima projekta,
5. Sacekati odgovor na izvestaj,
6. U skladu sa odgovorom zatvoriti ili ponovo otvoriti projekat.

**Datum pocetka:** 26. Avgust 2017 u 08:00h

**Datum zavrsetka:** 26. Avgust 2017 u 12:00h.

**Dokumentacija:**

1. [Zahtevi klijenta](Zahtevi%20klijenta.docx),
2. [TestScenariji](Test%20scenariji%20i%20slucajevi.xlsx),
3. [Izvestaj](Izvestaj.doc).